Radziejowice, 31.09.2016r.

RLG.7021.69.2016.D

Zamawiający:

Gmina Radziejowice

ul. Kubickiego 10

96-325 Radziejowice

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RLG.7021.69.2016.D pn.:

Zadanie 1; REMONT DROGI GMINNEJ / LOKALNEJ

W MIEJSCOWOŚCI BUDY MSZCZONOWSKIE- ETAP II

- Zadanie 2; REMONT DROGI GMINNEJ NR 470312W   W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA

- Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 301394-2016; data zamieszczenia ogłoszenia 17.08.2016r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania.

Z uwagi na fakt, że część wyjaśnień dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, a także konieczna jest zmiana zapisów siwz wraz z załącznikami i niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zmienia treść siwz oraz załączników do siwz.

Uwaga:

Na podstawie niniejszego pisma zamawiający zmienia termin składania ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert wynosi:

05.09.2016r. godz. 12.00.

Uwaga:

Wszelkie zmiany SIWZ oraz załączników do SIWZ (w tym wzoru umowy) zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego przetargu niezwłocznie po publikacji niniejszego pisma.

Wszelkie zmiany będą poprzedzone pismem przewodnim, a jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ oraz załączników do SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający po raz kolejny przedłuży termin składania ofert.

Zmiany wynikające z niżej wymienionych pytań zostaną uwzględnione w zmianach, o których mowa powyżej.

PYTANIA / ODPOWIEDZI:

- Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu obsługa geodezyjna jest potrzebna tylko do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych i że nie będzie wymagana od Wykonawcy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

odp. Zamawiający potwierdza, że w przedmiotowym postępowaniu obsługa geodezyjna jest potrzebna tylko do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych, i że nie będzie wymagana od wykonawcy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

- Prosimy o podanie budżetu Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.

odp. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie dróg na czas prowadzenia robót, z wyłączeniem dojazdu mieszkańców do posesji?

odp. Wykonawca w czasie prowadzenia robót zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg oraz dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach, jedynie w sytuacji tego wymagającej, możliwe będzie całkowite zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót, których realizacja wymaga całkowitego zamknięcia drogi. Przy każdorazowym całkowitym zamknięciu drogi wykonawca musi postawić odpowiednie znaki informacyjne.

- Prosimy o podanie docelowych szerokości poszczególnych dróg/ulic.

odp. Docelowe szerokości poszczególnych dróg/ulic są zmienne i dostosowane do szerokości istniejących nawierzchni po istniejącym śladzie (patrz przedmiar robót i plan sytuacyjny).

- Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków: przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni, niwelet, przekrojów normalnych i przekrojów poprzecznych.

odp. Do opisu przedmiotu zamówienia nie wymagane jest załączenie rysunków przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni, niwelet, przekrojów normalnych i przekrojów poprzecznych, gdyż są to roboty typowo remontowe istniejącego stanu w terenie i nie są oparte na projektach przebudowy lub budowy dróg objętych przetargiem. Wobec powyższego zamawiający nie zamieści na stronie żądanych rysunków.

- Prosimy o informację do kogo należy materiał pochodzący z rozbiórek. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca składowania. Jeżeli do Wykonawcy, prosimy o udzielenie informacji, czy i które materiały mogą zostać wbudowane ponownie na przedmiotowej budowie.

odp. Materiał pochodzący z rozbiórek należy do wykonawcy. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc utylizacji, pokrywając koszty utylizacji. Zamawiający nie dopuszcza ponownego wykorzystania tych materiałów.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie emulsji do skropienia nawierzchni C60B4 ZM emulsją C60B3 ZM?

odp. Zamawiający preferuje emulsję asfaltową C60B4ZM. Istnieje  możliwość  zamiany emulsji do skropienia na  C60B3ZM.

- Prosimy o dopisanie do przedmiarów robót pozycji dot. oczyszczenia warstwy wyrównawczej (pod warstwę ścieralną nawierzchni).

odp. Nie zachodzi potrzeba oczyszczenia warstwy wyrównawczo-wzmacniającej ponieważ warstwa ścieralna powinna być ułożona następnego dnia, na zamkniętej dla ruchu drodze, wg pkt. 3.

W związku z powyższym zamawiający nie dopisze do przedmiaru oczyszczenia.

- Jakiej frakcji kruszywa należy użyć do wykonania poboczy? 0/31,5 mm zgodnie z opisami technicznymi projektów oraz przedmiarami robót, czy zgodnie z SST - 0/25 mm?

odp. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wg. przedmiar robót. Zamawiający dostosowuje opis do przedmiaru.

- Dot. zad. 1 - długość przedmiotowej drogi wg przedmiaru wynosi 0,8 km, zaś wg opisu technicznego 805,59 m. Prosimy o jednoznaczne określenie długości remontowanej drogi.

odp. Długość drogi (zad. 1) wynosi 805,59 m. Zamawiający dostosowuje przedmiar do opisu.

- Dot. zad. 1 – zgodnie z przedmiarem robót podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm ma być wykonana na powierzchni 151,73 m2. Skąd ta ilość i gdzie ma być wbudowana?

odp. Dot. zad.1 – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm pow. 151,73m2, zgodnie z opisem przedmiaru poz.3d.2, która łączy się z poz.4d.2.

Dotyczy to lokalnego zawężenia nawierzchni poniżej przyjętej szerokości oraz łuku poziomego (patrz plan sytuacyjny).

- Prosimy o potwierdzenie ilości studzienek do regulacji dla zaworów wodociągowych (8 sztuk dla zad. 1 i 12 sztuk dla zad. 2) oraz o wskazanie miejsc, w których się one znajdują. Ponadto prosimy o udzielenie informacji, czy studzienki mają być nowe, czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie istniejących studzienek. Co w przypadku, gdy studzienki okażą się być uszkodzone bądź skradzione – czy Zamawiający dostarczy brakujące bądź uszkodzone studzienki?

odp. Zamawiający potwierdza ilości studzienek do regulacji zgodnie z przedmiarem robót, lokalizacja wg planu sytuacyjnego. Zamawiający po przekazaniu placu budowy przy udziale kierownika robót oceni stan studzienek i ewentualnie jeżeli zajdzie potrzeba dostarczy nowe lub brakujące.

- Dot. zad. 2 – prosimy o załączenie szkicu technicznego wykonania odwodnienia, o którym mowa w punkcie 4 opisu technicznego.

odp. Dot. zad.2 – Zamawiający zamieszcza na internetowej stronie z przedmiotowym przetargiem - Rysunek szkicu technicznego odwodnienia.

- Czy na obu drogach przeznaczonych do remontu występują znaczne ubytki kruszywa w postaci dziur, zagłębień? Czy istniejąca niweleta drogi pozwala na ułożenie warstwy wyrównawczej o gr. 6 cm (150 kg/m2) na całej powierzchni przedmiotowego zadania?

odp. Po oczyszczeniu nawierzchni tłuczniowych ubytki są nieznaczne. Warstwę wyrównawczo – wzmacniającą w ilości 150kg/m2 (grubość zmienna) należy dostosować do istniejącej niwelety dróg.

- Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy, że w m. Kamionka ul. Główna (zad. 2) kruszywo łamane znajduje się jedynie na odcinku długości 295 m. Co z pozostałym odcinkiem długości 535 m? Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót o dodanie pozycji dot. wykonania podbudowy z kruszywa. Jeżeli Zamawiający nie zamierza kłaść kruszywa, prosimy o informację, czy w takim razie nawierzchnię należy kłaść na istniejącej nawierzchni?

odp. Dot. zad.2 w miejscowości Kamionka. Cały odcinek posiada nawierzchnię kruszywa łamanego. Odcinek o dług. 535mb jest przykryty pospółką żwirową którą należy oczyścić (usunąć) przed skropieniem i wykonaniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej. Zamawiający dostosuje opis  przedmiaru.

- Czy Zamawiający przewiduje profilowanie części dróg, na których obecnie znajduje się kruszywo łamane? Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysów należy uwzględnić profilowanie istniejących nawierzchni z kruszywa?

odp. Zamawiający nie przewiduje profilowania dróg z kruszywa łamanego.

- Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy, że pobocza i rowy na przedmiotowych odcinkach dróg/ulic są zarośnięte wysoką trawą, krzakami, chwastami, a nawet drzewami. Czy należy je odchwaścić, skosić trawę, wyciąć krzaki i drzewa? Jeżeli tak – w której pozycji kosztorysu uwzględnić tę wycenę? Czy należy dopisać odrębne odpowiednie pozycje w kosztorysach?

odp. Zamawiający przed przekazaniem terenu dokona koszenia traw i ewentualnej wycinki odrostów krzewów z poboczy.

W związku  z wynagrodzeniem kosztorysowym – formularz oferty będzie stanowił istotną część złożonej oferty – wykonawcy nie mogą ingerować w treść przedmiaru robót wskazanego przez zamawiającego.

- Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy, że w przypadku obu zadań pod koronami dróg znajdują się przepusty – czy nie podlegają one wymianie?

odp. Przepusty pod koronami dróg nie podlegają wymianie.

- Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy, że przy ul. Głównej w m. Kamionka przy części odcinka drogi, który ma być remontowany znajduje się krawężnik. Czy nie trzeba go będzie przestawiać bądź usuwać?

odp. Krawężnik przy ulicy Głównej w m. Kamionka nie będzie do przełożenia lub usuwania

- Prosimy o jednoznaczne określenie, jaka ma być grubość podsypki pod płyty betonowe ażurowe 60x40x8 cm.

odp. Grubość podsypki pod płyty betonowe ażurowe 60x40x8 cm ma wynosić 10 cm.

- Czy do umocnienia dna skarp i rowu należy zastosować płyty betonowe ażurowe 60x40x8 cm (zgodnie z przedmiarem robót), czy płyty betonowe ażurowe 60x40x10 cm (zgodnie z opisem technicznym projektu)?

odp. Do umocnienia dna skarp i rowu należy zastosować płyty betonowe ażurowe 60x40x8 cm (zgodnie z przedmiarem robót). Zamawiający dostosowuje opis do przedmiaru.

- Czy w formularzu oferty należy podać dane dotyczące Zamawiającego? Chodzi o dziwny zapis:

„Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod Miejscowość”

odp. Zamawiający uzupełnia formularz oferty o dane dot. zamawiającego.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- W punkcie VI c.1) SIWZ Zamawiający nakazuje złożenie wraz z ofertą dokumentu: „Potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności”. Czy Zamawiającemu chodzi o ten sam dokument, co w punkcie VI b.1) SIWZ?

odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

odp. Zamawiający załączył do SIWZ dokumentację techniczną, w której jest posiadaniu. Wg aktualnej wiedzy  zamawiającego dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte będą szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

odp. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte będą szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte będą szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Czy Zamawiający posiada wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i decyzje potrzebne do realizacji inwestycji?

odp. Tak, zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia potrzebne do realizacji inwestycji.

- Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić projekt i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu. Jeżeli tak – w której pozycji?

odp. Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, tymczasowych i towarzyszących, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z zapisów SIWZ i załączników do SIWZ. W ramach powyższego należy uwzględnić projekt i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu.

odp. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte będą szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Prosimy o potwierdzenie jaka dokumentacja określa rzeczywisty przedmiot umowy – w § 1 mowa jest o dokumentacji technicznej, w tym przedmiarach robót oraz STWiORB, a nie został wskazany projekt budowalny. Prosimy także o wyjaśnienie chronologii stosowania dokumentów stanowiących podstawę dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wyjaśnienie który dokument będzie decydujący z przypadku rozbieżności zapisów.

odp. W przedmiotowym zamówieniu zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym.

Z uwzględnieniem zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia kolejność obowiązywania dokumentów przedstawia się następująco:

- Opis techniczny wraz z załącznikami graficznymi

- STWiORB;

- Przedmiar robót.

- Odnośnie § 2 ust. 1 pkt 1 prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy.

odp. W terminie 7 dni od dnia podpisania z wykonawcą umowy.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „dobra jakość” zawartego w treści zapis § 1 ust. 1 projektu umowy. Jako dodatkowe kryterium przedmiotu umowy powinno być ono jasno sprecyzowane, tak aby każdy wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia mógł w ten sam sposób wycenić wartość robót (przedmiotu umowy).

odp. Zamawiający wykreśla wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Odnośnie § 2 ust. 2 pkt 14 prosimy o wyjaśnienie, czy wskazany tam termin 7 dni dotyczy dni kalendarzowych czy roboczych.

odp. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych. W ustawie ilekroć jest mowa o terminach, rozumie się terminy w dniach kalendarzowych, chyba że jest mowa o dniach roboczych.

W każdym miejscu SIWZ wraz załącznikami jeśli nie jest wyraźnie napisane o dniach roboczych, zamawiający rozumie terminy w dniach kalendarzowych.

- Prosimy o zmianę § 3 ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie z tego zapisu sformułowania o treści: „nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć” lub potwierdzenie, iż w przypadku takich robót, których nie dało się przewidzieć wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenia. Obciążanie wykonawcy odpowiedzialnością za roboty, których nie dało się przewidzieć i kosztami, których Zamawiający nie przewidział nawet w opisie zamówienia stoi w rażącej sprzeczności z zasadą opisu przedmiotu. Roboty budowlane, których nie można przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania powinny być wykonywane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tak m.in. wyrok SA z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-2269/04). Ponadto, zgodnie z art. 140 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy uznać, że umowa w części dotyczącej robót nieobjętych dokumentacją projektową wykracza poza przedmiot zamówienia.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Ponadto warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte będą szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Ponadto wobec treści § 3 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie braki lub błędy w dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty nie obciążają wykonawcy, a w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Odpowiedź jak dla pyt. 24.

Ponadto warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte będą szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Odnośnie treści § 4 ust. 1 prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób (kiedy i na jakiej podstawie) Zamawiający będzie weryfikował czy podwykonawca posiada cyt. „odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, zasoby personalne i sprzętowe konieczne do należytego wykonania tej Umowy”. Prosimy przede wszystkim o wskazanie jakie obowiązki dla spełnienia powyższego wymogu spoczywają na wykonawcy, czyli w jaki sposób ma on potwierdzić spełnienie powyższych kryteriów przez zgłaszanego podwykonawcę.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Odnośnie § 4 ust. 4 pkt 8 prosimy o wyjaśnienie, jakie pozostałe wymagania SIWZ ma spełniać umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Odnośnie treści zapisu § 4 ust. 7 uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jakie dokumenty „potwierdzające możliwość wykonania przez podwykonawcę dedykowanych mu prac” Zamawiający ma na myśli i o jaką możliwość wykonania tych robót przez podwykonawcę chodzi (możliwość finansową, kadrową, technologiczną?). Wraz ze wskazaniem rodzaju możliwości prosimy o doprecyzowanie rodzaju dokumentu, jaki wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany przedstawić.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Prosimy o zmianę treści § 9 ust. 6 poprzez wykreślenie całego ppkt. a). Zapis ten jest sprzeczny z art. 647 Kodeksu cywilnego, w myśl którego odbiór robót jest obowiązkiem inwestora (Zamawiającego). Zapisy uprawniające Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad są niezgodne z powołanym przepisem. Obszerne orzecznictwo potwierdza, że Zamawiający nie może warunkować odbioru robót – odbiór jest jego obowiązkiem, chociażby istniały wady wymagające usunięcia (albo dające podstawę do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady). Tym samym, nie można uzależniać odbioru od braku jakichkolwiek wad lub tym bardziej nie wywiązania się z bliżej nieokreślonych obowiązków umownych.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Odnośnie § 7 ust. 10 i 11 (oraz § 4 ust. 17 i 18 ) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami (zapłatę wymagalnego wynagrodzenia) inne niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia roszczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot (w tym np. potrącenie) i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

- Zamawiający w SIWZ przedstawił następujące kryterium oceny ofert: cena wykonana zamówienia – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 (w tym np. jednostki samorządu terytorialnego) i pkt 2 ustawy PZP, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Czy Zamawiający dostosował się do obowiązującego prawa?

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zmiana nastąpi wraz z ogólną zmianą SIWZ wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Radziejowice

Pani Urszula Ciężka

Kierownik zamawiającego