Radziejowice, 02.09.2016r.

RLG.7021.69.2016.D

Zamawiający:

Gmina Radziejowice

ul. Kubickiego 10

96-325 Radziejowice

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RLG.7021.69.2016.D pn.:

Zadanie 1; REMONT DROGI GMINNEJ / LOKALNEJ

W MIEJSCOWOŚCI BUDY MSZCZONOWSKIE- ETAP II

- Zadanie 2; REMONT DROGI GMINNEJ NR 470312W   W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA

- Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 301394-2016; data zamieszczenia ogłoszenia 17.08.2016r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania.

Z uwagi na fakt, że część wyjaśnień dotyczy sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, a także konieczna jest zmiana zapisów załączników do SIWZ i niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zmienia treść załączników do SIWZ.

Uwaga:

Na podstawie niniejszego pisma zamawiający zmienia termin składania ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert wynosi:

07.09.2016r. godz. 12.00.

Aktualnie obowiązujący termin otwarcia  ofert wynosi:

07.09.2016r. godz. 12.15.

Uwaga:

Na podstawie niniejszego pisma zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy.

Wszelkie zmiany naniesione są kolorem czerwonym, a wzór umowy z naniesionymi zmianami stanowi złącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający przewiduje również modyfikację SIWZ. Na skutek modyfikacji SIWZ może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tego tytułu możliwe będzie dalsze wydłużenie terminu składania ofert.

PYTANIA – odroczone, na które nie udzielono odpowiedzi w wyjaśnieniach z dnia 31.08.2016r. ODPOWIEDZI:

25. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

27. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

28. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu.

odp. Zamawiający nie wprowadza możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dopuszcza jedynie zmianę terminu w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Zamawiający uwzględniając powyższe modyfikuje treść wzoru umowy.

33. Odnośnie § 2 ust. 1 pkt 1 prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy.

odp. W terminie 7 dni od dnia podpisania z wykonawcą umowy.

Zamawiający uwzględniając powyższe modyfikuje treść wzoru umowy.

34. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „dobra jakość” zawartego w treści zapis § 1 ust. 1 projektu umowy. Jako dodatkowe kryterium przedmiotu umowy powinno być ono jasno sprecyzowane, tak aby każdy wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia mógł w ten sam sposób wycenić wartość robót (przedmiotu umowy).

odp. Zamawiający wykreśla wyżej cytowany zapis.

Zamawiający uwzględniając powyższe modyfikuje treść wzoru umowy.

36. Prosimy o zmianę § 3 ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie z tego zapisu sformułowania o treści: „nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć” lub potwierdzenie, iż w przypadku takich robót, których nie dało się przewidzieć wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenia. Obciążanie wykonawcy odpowiedzialnością za roboty, których nie dało się przewidzieć i kosztami, których Zamawiający nie przewidział nawet w opisie zamówienia stoi w rażącej sprzeczności z zasadą opisu przedmiotu. Roboty budowlane, których nie można przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania powinny być wykonywane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tak m.in. wyrok SA z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-2269/04). Ponadto, zgodnie z art. 140 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy uznać, że umowa w części dotyczącej robót nieobjętych dokumentacją projektową wykracza poza przedmiot zamówienia.

odp. Zamawiający modyfikuje wyżej cytowany zapis.

Zamawiający uwzględniając powyższe modyfikuje treść wzoru umowy.

37. Ponadto wobec treści § 3 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie braki lub błędy w dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty nie obciążają wykonawcy, a w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

38. Odnośnie treści § 4 ust. 1 prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób (kiedy i na jakiej podstawie) Zamawiający będzie weryfikował czy podwykonawca posiada cyt. „odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, zasoby personalne i sprzętowe konieczne do należytego wykonania tej Umowy”. Prosimy przede wszystkim o wskazanie jakie obowiązki dla spełnienia powyższego wymogu spoczywają na wykonawcy, czyli w jaki sposób ma on potwierdzić spełnienie powyższych kryteriów przez zgłaszanego podwykonawcę.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

39. Odnośnie § 4 ust. 4 pkt 8 prosimy o wyjaśnienie, jakie pozostałe wymagania SIWZ ma spełniać umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

40. Odnośnie treści zapisu § 4 ust. 7 uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jakie dokumenty „potwierdzające możliwość wykonania przez podwykonawcę dedykowanych mu prac” Zamawiający ma na myśli i o jaką możliwość wykonania tych robót przez podwykonawcę chodzi (możliwość finansową, kadrową, technologiczną?). Wraz ze wskazaniem rodzaju możliwości prosimy o doprecyzowanie rodzaju dokumentu, jaki wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany przedstawić.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

41. Prosimy o zmianę treści § 9 ust. 6 poprzez wykreślenie całego ppkt. a). Zapis ten jest sprzeczny z art. 647 Kodeksu cywilnego, w myśl którego odbiór robót jest obowiązkiem inwestora (Zamawiającego). Zapisy uprawniające Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad są niezgodne z powołanym przepisem. Obszerne orzecznictwo potwierdza, że Zamawiający nie może warunkować odbioru robót – odbiór jest jego obowiązkiem, chociażby istniały wady wymagające usunięcia (albo dające podstawę do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady). Tym samym, nie można uzależniać odbioru od braku jakichkolwiek wad lub tym bardziej nie wywiązania się z bliżej nieokreślonych obowiązków umownych.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

42. Odnośnie § 7 ust. 10 i 11 (oraz § 4 ust. 17 i 18 ) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami (zapłatę wymagalnego wynagrodzenia) inne niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia roszczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot (w tym np. potrącenie) i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy.

odp. Zamawiający uwzględniając powyższe zapytanie modyfikuje treść wzoru umowy.

- Wójt Gminy Radziejowice

- Pani Urszula Ciężka

- Kierownik zamawiającego