U M O W A

nr ………/………/……../2018

Zawarta w Radziejowicach w dniu ..............2018 roku pomiędzy:

Gminą Radziejowice z siedzibą przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

NIP 838-14-26-414 REGON 750148414

reprezentowaną przez Urszulę Ciężką – Wójta Gminy Radziejowice

przy kontrasygnacie Anny Mrozik – Skarbnika Gminy Radziejowice

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, a:

……………………………………….

NIP …………………… REGON ………………….

reprezentowanym przez ………………………………, zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Do niniejszej umowy zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się tej ustawy.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr ……………………………… zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na Pracownię Garncarską w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót rozbiórkowych i robót budowlano-adaptacyjnych , technologia wykonawstwa zawarte są w  przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót rozbiórkowych i robót budowlano-adaptacyjnych, który uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zakres robót budowlanych objętych niniejszą umową, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać podany jest 
w przedmiarze robót.

- Strony umowy dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót.

- Realizacja ewentualnych robót dodatkowych będzie ustalana odrębną umową.

- Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia na wykonanie robót.

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i 6 umowy.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przedmiarem robót 
i z zachowaniem Polskich Norm.

- Wykonawca wykona zadanie z użyciem materiałów posiadających aktualne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca każdorazowo zawiadomi inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub podlegających zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

- Wykonawca zabezpieczy teren i zaplecze budowy w celu zapobieżenia dostępu do nich osób nieuprawnionych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy warunki BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu niezapewnienia tych warunków zarówno wobec pracowników własnych, jak i osób trzecich.

- Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie terenu budowy, bezpieczeństwo prowadzonych robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, od daty przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu odbioru końcowego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robót szkód, w tym uszkodzeń elementów nie objętych przedmiotem umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektu Zamawiającemu, co powinno nastąpić w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wynikłe ewentualnie szkody po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, będące skutkiem niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę, bądź zachowania osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jak również będące skutkiem naruszenia postanowień niniejszej umowy, 
i w tym zakresie zobowiązany jest do naprawienia szkody na własny koszt i własnym staraniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do dopełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów lub standardów wiedzy technicznej służących prawidłowemu zrealizowaniu niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do bieżącego kontaktu w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Dokonania końcowego odbioru robót, oraz odbioru pogwarancyjnego.

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.08.2018r.

- Strony umowy dopuszczają wcześniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie będzie zgłoszenie przez Wykonawcę potwierdzone przez inspektora nadzoru o wykonaniu całości zamówienia oraz dostarczenie do Zamawiającego niezbędnych do odbioru końcowego dokumentów- potwierdzonych przez inspektora nadzoru

§ 5

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty po wykonaniu całości zamówienia i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wadzie. Jeśli ze względów technologicznych lub pogodowych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on odrębnie ustalony przez strony.

- Wykonawca w ramach rękojmi i gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach określonych w pkt.3 Zamawiający zleci wykonanie napraw innej firmie, występując jednocześnie przeciwko Wykonawcy z pozwem o zapłatę za wykonanie zastępcze oraz zapłatę kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad, za cały okres opóźnienia.

§ 6

Zasady odbioru robót

- W celu dokonania odbioru końcowego robót Zamawiający powoła Komisję Odbioru i dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Wykonawcę i inspektora nadzoru o wykonaniu całości zamówienia oraz otrzymaniu niezbędnych do odbioru dokumentów.

- Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 30 dni przed datą zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 7

Wynagrodzenie

- Zgodnie z ofertą wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i zobowiązania zawarte 
w niniejszej umowie, wyraża się kwotą:

………………. zł. brutto (słownie: …………………………….. złotych, …../100),

w tym podatek VAT  = 23 %,tj. …………..zł. (słownie: ………………………złotych, ……../100).

- Wynagrodzenie, określone w ust.1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, 
który stanowi załącznik do niniejszej umowy i zostało określone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Zapłata za fakturę VAT nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia oryginału faktury VAT Zamawiającemu, 
po faktycznym wykonaniu i odebraniu robót.

- Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy strony ustalą wykonanie robót zamiennych lub ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Zakres robót zamiennych lub dodatkowych zostanie określony w protokole konieczności oraz w przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych 
lub dodatkowych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, który jest załącznikiem 
do niniejszej umowy.

§ 8

Osoby odpowiedzialne

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………………….

- Funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie …………………………

4.  Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego.

§ 9

Kary umowne

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za rozwiązanie umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego 
z umowy określonego w § 7 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy określonego w § 7 umowy, za każdy dzień, licząc 
od umownego terminu ich wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, o czym mowa w § 5 ust.3 w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy określonego w § 7 umowy, za każdy dzień, licząc 
od obustronnie ustalonego terminu ich usunięcia, a w przypadku braku uzgodnienia stron co do tego terminu, to licząc od terminu określonego w § 5 ust. 3  umowy (7 dni).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za rozwiązanie umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego 
z umowy określonego w § 7 umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Za rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności naruszenie postanowień zawartych w § 2 umowy. O rażącym naruszeniu postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia na piśmie Wykonawcy o okolicznościach, które mogą powodować rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Płatności z tytułu naliczonych kar umownych wymagane będą po upływie 30 dni od doręczenia stronie zobowiązanej dokumentu płatniczego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a postanowienia zawartego w ust. 2 lit. b) nie stosuje się.

- Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą podlegać kumulacji.

§ 10

Forma zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli konieczność jego zmiany będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego lub od Wykonawcy oraz każda 
ze stron w terminie 7 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 wymagać będzie podpisania aneksu do umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany umowy w zakresie prac wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeśli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych prac lub zwiększenie kosztów wykonania niniejszej umowy.

- Zmiana osób odpowiedzialnych, o których mowa w § 8 umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga zgody drugiej strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

- Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku 
z interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy.

- W razie nieosiągnięcia porozumienia, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia rozmów, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd dla Zamawiającego.

§ 12

Odwołanie do innych przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 15

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony

§ 16

Załączniki do umowy

## Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są:

Zał. 1 – przedmiar robót rozbiórkowych i robót budowlano-adaptacyjnych

Zał. 3 – kosztorys ofertowy Wykonawcy

Wykonawca:											Zamawiający:

...................................									....................................

....................................